РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЖИГАЛОВСКИЙ  РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# УСТЬ-ИЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18 » января 2013 г.                с.Усть-Илга                                №  3-ОД

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усть-Илгинского муниципального образования, постановлением Администрации Усть-Илгинского сельского поселения от 02.12.2011 г.  № 28-од «О разработке, формировании и оценке эффективности реализации   долгосрочных целевых программ Усть-Илгинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление главы администрации Усть-Илгинского сельского поселения № 06-од от 7 марта 2012 года « Об утверждении  долгосрочной целевой программы  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012-2014 годы»»  внести изменения и изложить программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012 – 2014 годы»  в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к Постановлению администрации Усть-Илгинского сельского поселения от 18 января 2013 года № 3-од   «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

2. Контроль над  выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Усть-Илгинского

сельского поселения                                                            А.В.Шелковников

# Приложение 1

# УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Усть-Илгинского сельского поселения

от  18.01.2013 г.  № 03-од

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

УСТЬ-ИЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ"

# СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы ………………….…………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Содержание проблемы………….…………………………………………….. | 5 |
| Раздел 2. Основные цели и задачи программы ………………………………………. | 7 |
| Раздел 3. Система программных мероприятий……………………………………...…. | 7 |
| Раздел 4. Нормативное обеспечение……..……………………………………………..…. | 8 |
| Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели Программы …….....………... | 8 |
| Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы …………….…….……….. | 9 |
| Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы ……….……… | 10 |

Приложение 1. Объёмы работ для обеспечения ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения      11

Приложение  2. Объёмы и источники финансирования                                                           12

Приложение 3. Сводный план мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Усть-Илгинского сельского поселения в 2012-2015 гг.               13

Приложение 4. Мероприятия по ремонту  и содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения  Усть-Илгинского сельского поселения  на 2012-2015 годы.                                                                                                                                              14

Приложение 5. Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»                                                 16

## ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

УСТЬ-ИЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа сельского поселения "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; распоряжение Администрации Усть-Илгинского поселения от 19.01.2012 № 03-од "О разработке проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012- 2015 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Цель Программы | повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог Усть-Илгинского сельского поселения; обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов поселения; |
| Основные задачи Программы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для обеспечения безопасного транспортного и пешеходного движения. поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог. |
| Исполнители Программы | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 7 км; поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта; проведение работ по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных дорог и объектов дорожного хозяйства. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2012-2015 годах – 1954,805 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета- 1905,00 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 49,805 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2012 год – 1150,505 тыс. рублей; средства областного бюджета- 1139,00 тыс. руб.; средства местных бюджетов 11,505 тыс. руб. 2013 год - 252,0 тыс. рублей; средства областного бюджета- 240 тыс. руб.; средства местных бюджетов 12,0 тыс. руб. 2014 год - 268,8 тыс. рублей. средства областного бюджета- 256,0 тыс. руб.; средства местных бюджетов 12,8 тыс. руб. 2015 год – 283,5 тыс. рублей; средства областного бюджета 270,0 тыс. руб. средства местных бюджетов 13,5 тыс. руб. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

По данным на 01.01.2012 года на территории Усть-Илгинского сельского поселения площадь автомобильных дорог составляет 256000  кв.м., из них

- 40000 м2 - автомобильная дорога в селе Усть-Илга общего пользования местного значения поселения /при ширине дороги 8 м и длине – 5000 м/;

- 16000 м2 - автомобильная дорога в деревне Грузновка общего пользования местного значения поселения /при ширине дороги 8 м и длине – 2000 м/;

- 200000 м2 - автомобильная дорога «Усть-Илга - Грузновка» общего пользования местного значения муниципального района /при ширине дороги 8 м и длине – 25000 м/.

Кроме того на территории поселения проходит часть автомобильной дороги «Жигалово - Усть-Илга» общего пользования местного значения муниципального района протяженностью 29000 м.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (далее - местные автомобильные дороги) составляет 7000 м, из них

- 45 % - дороги с гравийным  покрытием;

- 55 % - грунтовые дороги.

В основном местные автомобильные дороги составляют уличную сеть сельских населенных пунктов.

Количество дорог по населенным пунктам:

- д. Грузновка  - 2

- с. Усть-Илга -  9.

Автомобильные   дороги местного значения  являются бесхозяйными, следовательно, необходимо проводить мероприятия по признанию права муниципальной собственности поселения на эти объекты.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории, количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра и более. Для обеих категорий разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Наиболее высокая интенсивность движения отмечается в селе Усть-Илга, также на селе  в последние годы осуществлялось освоение территории в связи с  увеличением индивидуального жилищного строительства.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении ремонта дорог и объектов дорожного хозяйства.

Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Анализ финансирования дорожного хозяйства населенных пунктов за период 2000-2010 годов показал, что средства из местного бюджета на ремонт по улучшению состояния покрытия, ямочный ремонт, устройства пешеходных дорожек, установку и содержание дорог не выделялось.

В 2011 году на ямочный ремонт дороги по ул. Мира и ремонт  моста по ул. Рабочая финансирование производилось за счет бюджетных средств.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет многие автомобильные дороги не отвечают нормативным требованиям. Такие дороги составляют примерно 90 % от их общей протяженности.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Усть-Илгинского  сельского поселения  являются:

1) постановка на учет и регистрация права муниципальной собственности бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры;

2) несоответствие технических параметров автомобильных дорог современным требованиям;

3) отсутствие финансирование по ремонту и содержанию местных автомобильных дорог;

4) отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения (55 проц.), затрудняющий круглогодичный проезд транспорта.

Для обеспечения устойчивого повышения уровня жизни населения в поселении необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог и развитие существующих автомобильных дорог поселения.

При разработке Программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;

- определены необходимые объемы работ по ремонту и содержанию дорожной сети поселения;

- обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

сформированы:

- объёмы работ для обеспечения ввода в эксплуатацию содержанию автомобильных дорог местного значения Усть-Илгинского сельского поселения (Приложение 1);

- перечень местных автомобильных дорог муниципального образования;

- сводный план мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012 -2015 гг. (Приложение 3)

- мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Усть-Илгинского  сельского поселения» в 2012-2015 гг. (Приложение 4).

- дана оценка ожидаемой социально-экономической реализации Программы.

При разработке Программы использовались документы, в которых определена стратегия развития дорожного хозяйства Иркутской области, программные документы социально-экономического развития муниципального образования.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных

дорог Усть-Илгинского  сельского поселения;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов поселения;

Основные задачи Программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных

автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог и улучшение

инженерного обустройства для обеспечения безопасного транспортного и пешеходного движения.

- поддержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения поселения на уровне, соответствующем категории дороги, путем  содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным    требованиям автомобильных дорог общего пользования   местного значения за счет ремонта  автомобильных  дорог.

## Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Одними из приоритетных задач дорожной политики - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в населенных пунктах, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения.

Учитывая существующее состояние местных автомобильных дорог, рост интенсивности движения автомобильного транспорта, необходимо ежегодно осуществлять  ремонт от одного до трех километров автомобильных дорог.

Для выполнения нормативных объемов работ по ремонту местных автомобильных дорог, учитывая их содержание, необходимы средства в размере до 900 тыс. рублей ежегодно, что позволит осуществлять:

- ремонт имеющихся дорог с переводом на твердое покрытие для повышения

транспортно-эксплуатационного движения;

- ремонт местных автомобильных дорог с целью повышения транспортно - эксплуатационных показателей дорожных покрытий (ровности, шероховатости,

коэффициента сцепления и т.д.);

- обустройство местных автомобильных дорог необходимыми техническими средствами организации дорожного движения (барьерными ограждениями, знаками, указателями  и т.д.), элементами дорожного сервиса и обустройства (парковочные площадки, освещение и т.д.).

Кроме того, на содержание местных автомобильных дорог (ликвидация зимней скользкости, уборка снега, замена дорожных знаков и т.д.) в настоящее время требуется выделение средств по другим разделам и программам местного бюджета.

Однако такой уровень финансирования возможно значительно превысит возможности местного бюджета и инвестиционные объемы финансирования.

Эффективность осуществления дорожной политики в поселении будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения развития дорожного комплекса и окончательные объемы финансирования будут определяться после выполнения объемов работ  по каждому объекту.

Предусмотренные объёмы работ для обеспечения ввода в эксплуатацию автомобильных дорог при ремонте приведены в Приложении № 1.

Результатом инвестирования дорожного хозяйства поселения  является высокая эффективность реализации мероприятий по совершенствованию и развитию сети местных автомобильных дорог. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными и областными целевыми программами.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в Приложении № 2.

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление  Администрации Усть-Илгинского сельского поселения от 02.12.2011 г.  № 28-од «О разработке, формировании и оценке эффективности реализации   долгосрочных целевых программ Усть-Илгинского сельского поселения»;

- Распоряжение  Администрации Усть-Илгинского поселения от  19.01.2012  №  03-од  "О разработке проекта   долгосрочной  целевой программы сельского поселения "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного   значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012- 2014 годы».

Раздел 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2012-2015 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог сельского поселения".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

### Таблица №1.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог сельского поселения | % | 100 | 70 | 60 | 50 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Усть-Илгинского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Усть-Илгинского сельского поселения.

Исполнитель Программы – Администрация Усть-Илгинского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети поселения, снижению транспортных издержек, росту экономической активности, повышению безопасности и эффективности

функционирования транспортной системы, улучшению условий жизни населения и обеспечению надежных связей внутри и между населенными пунктами .

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего   пользования местного значения, на которых выполнен    ремонт с целью доведения их до  нормативных требований – 7 км;

- поддержание автомобильных дорог общего   пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего   пользования местного значения за счет ремонта;

- проведение работ по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных дорог и объектов дорожного хозяйства.

- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения  "Доля местных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности местных автомобильных дорог"  к 2015 году – до 50  проц.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта автомобильных дорог  общего пользования местного значения  на уровне 50 процентов от общей протяженности автомобильных дорог.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Усть-Илгинского сельского поселения  на 2012-2015 годы" приведена в приложении № 5  к настоящей Программе.

## Приложение № 1

к  долгосрочной целевой программе

" Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Усть-Илгинского сельского поселения

на 2012-2015 годы "

Объёмы работ для обеспечения ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

местного значения Усть-Илгинского сельского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Молодёжная | м2 | 8000 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Мира | м2 |  |  | 4800 |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Ветеранов | м2 |  | 4800 |  |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Ерохина | м2 |  | 2400 |  |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Набережная | м2 |  |  | 2400 |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Еланская | м2 |  | 2400 |  |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Ленская | м2 | 4000 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна объездной автомобильной дороги села Усть-Илга | м2 | 1550 | 4050 |  |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Рабочая | м2 |  |  |  | 5600 |
| итого |  | 13550 | 13650 | 7200 | 5600 |

## Приложение № 2

к  долгосрочной целевой программе

" Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Усть-Илгинского сельского поселения

на 2012-2015 годы "

Объёмы и источники финансирования

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012, тыс. руб. | 2013 тыс.руб | 2014 тыс. руб. | 2015 тыс. руб. |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них, из них всего | 1150,505 | 252,00 | 268,80 | 283,5 | 1954,805 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, всего в том числе: | 1139,00 | 240,00 | 256,00 | 270,0 | 1905,00 |
|  | ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1139,00 | 240,00 | 256,00 | 270,0 | 1905,00 |
|  | местный бюджет, всего в том числе: | 11,505 | 12,00 | 12,8 | 13,5 | 49,805 |
|  | ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 11,505 | 12,00 | 12,8 | 13,5 | 49,805 |
| Всего по Программе из них: | 1150,505 | 252,00 | 268,80 | 283,5 | 1954,805 |
| областной бюджет | 1139,00 | 240,00 | 256,00 | 270,0 | 1905,00 |
| местный бюджет | 11,505 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 49,805 |

## Приложение № 3

к  долгосрочной целевой программе

" Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Усть-Илгинского сельского поселения

на 2012-2015 годы "

СВОДНЫЙ  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения

Усть-Илгинского сельского поселения в 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Сроки реализации и финансирования | Целевое задание (объем мероприятия) | Планируемые объемы и источники финансирования(в тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Молодёжная | 2012 г. | 8000 м2 | 672,4 | 6,791 |
| 2 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Мира | 2014 г. | 4800 м2 | 171,00 | 8,53 |
| 3 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Ветеранов | 2013 г. | 4800 м2 | 85,00 | 4,0 |
| 4 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Ерохина | 2013 г. | 2400 м2 | 42,00 | 2,0 |
| 5 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Набережная | 2014 г. | 2400 м2 | 85,00 | 4,27 |
| 6 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Ленская | 2012 г. | 4000 м2 | 336,2 | 3,395 |
| 7 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Еланская | 2013 г. | 2400 м2 | 42,00 | 2,0 |
| 8 | Ремонт дорожного полотна объездной автомобильной дороги села Усть-Илга | 2012-2013 гг. | 5600 м2 | 201,4 | 5,319 |
| 9 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Рабочая | 2015 г. | 5600 м2 | 270,0 | 13,5 |

## Приложение № 4

к  долгосрочной целевой программе

" Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Усть-Илгинского сельского поселения

на 2012-2015 годы "

Мероприятия

по ремонту  и содержанию  автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Усть-Илгинского сельского поселения

на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Цель мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам | Бюджетные | Внебюджетные |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Молодёжная | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 679,191 | 679,191 |  |  |  | 679,191 |  |
| 2 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Мира | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 179,53 |  |  | 179,53 |  | 179,53 |  |
| 3 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Ветеранов | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 89,00 |  | 89,00 |  |  | 89,00 |  |
| 4 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Ерохина | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 44,00 |  | 44,00 |  |  | 44,00 |  |
| 5 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Набережная | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 89,27 |  |  | 89,27 |  | 89,27 |  |
| 6 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по улице Ленская | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 339,595 | 339,595 |  |  |  | 339,595 |  |
| 7 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Еланская | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 44,00 |  | 44,00 |  |  | 44,00 |  |
| 8 | Ремонт дорожного полотна объездной автомобильной дороги села Усть-Илга | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 206,719 | 131,719 | 75,00 |  |  | 206,719 |  |
| 9 | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги села Усть-Илга по ул. Рабочая | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 283,5 |  |  |  |  | 283,5 |  |
| ВСЕГО: | 1954,805 | 1150,505 | 252,00 | 268,8 | 283,5 | 1954,805 |  |

,

Приложение № 5

к  долгосрочной целевой программе

" Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Усть-Илгинского сельского поселения

на 2012-2015 годы "

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

УСТЬ-ИЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения "Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Илгинского сельского поселения на 2012-2015 годы" (далее - Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Усть-Илгинского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

КЦИ= i  ЦИФ  /  i ЦИП,

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы

i  ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

КБЗi = БЗФ i / БЗП,

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭП  = БРП i  /  i ЦИП     ;   ЭФ = БРФ i  /  i   ЦИФ,

где  ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП.

Глава администрации Усть-Илгинского

сельского поселения                                                            А.В.Шелковников